АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Черемисиновского района Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021 г.  № 9

д. Мяснянкино

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Ниженского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ниженского сельсовета Администрация Ниженского сельсовета Постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Ниженского сельсовета Черемисиновского района Курской области за 2020г.:

- «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года»

2. Разместить отчет на сайте ГАС управление в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ниженского сельсовета                               С.А.Евдокимов

Утверждаю

Глава Ниженского сельсовета

_______________________С.А.Евдокимов

24.02.2021г.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года»

Ответственный исполнитель -    Администрация Ниженского сельсовета Черемисиновского района  Курской области

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой Ниженского сельсовета Черемисиновского района Курской области запланировано достижение  значений 1  целевого показателя (индикаторов) и выполнение 1  основного мероприятия.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой Программе | Достигнуто | отклонение от утвержденного значения (+, -, %) | Эффективность целевого индикатора, % |
| Создание комфортных условий жизнедеятельности на территории муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области. | человек | 150 | 150 |  | 100 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 100 |

Отчет за 2020 год о финансировании и реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы Ниженского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года»

»

| N п/п | Наименование мероприятий Программы | Источники и объемы финансирования на год (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Фактически проведенные мероприятия. Достигнутые результаты мероприятий за год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | бюджеты других уровней (по уровням) |  | общий объем финансирования |  |  |  |
|  |  | план года* | испол-нено за год (кассо-вые расходы) | план года | исполнено за год (кассовые расходы) | план года | исполнено за год | план года | исполнено за год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 | 12 |
| 1 | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок д. Ниженка | 85619,57 | 85619,57 | 171239 | 171239 | 599335 | 599335 | 856193,57 | 856193,57 | Построена пешеходная дорожка в д. Ниженка Ниженского сельсовета |  |
| 2 | Всего по Программе | 85619,57 | 85619,57 | 171239 | 171239 | 599335 | 599335 | 856193,57 | 856193,57 | Построена пешеходная дорожка в д. Ниженка Ниженского сельсовета |  |

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий  позволяет сделать вывод о том, что действия органов местного самоуправления  обеспечили реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года»,  условия, необходимые для реализации мер в обеспечении повышения уровня комфортности проживания и уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области достигнуты.

Участие в реализации данного проекта позволило объединить усилия всех заинтересованных лиц: представителей инициативной группы, юридических лиц, специалистов администрации на выполнение данного проекта при их непосредственном участии, позволило отработать использование механизмов муниципально-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения и организаций в масштабах муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области.

Жители населенных пунктов муниципального образования «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района Курской области почувствуют себя участниками в преобразовании своей малой Родины, у них возникнет желание своими делами и поступками нести ответственность  за ее будущее